## Slide 1: RESTOOKING
eAvengers

## Slide 2: 0 – Formiranje timova
Formiranje tima dogodilo se neposredno posle predmeta „Testiranje softvera“ jer nas je muka spojila :-)
Na samom početku smo organizovali druženje radi boljeg upoznavanja.
Ideju za projekat smo pronašli metodom „brainstorming“ i što je najbitnije, svi smo učestvovali.

## Slide 3: 1- Projektni zadatak
Složili smo se da tema projekta treba da bude aktuelna.
Restooking je zamišljen kao „Booking.com“ samo za restorane.
Želeli smo da projekat bude moguć i za neko dalje komercijalno razvijanje nakon fakulteta.
Na žalost ovaj projekat nismo stigli da dizajnerski i funkcionalno dovedemo do željenog nivoa, ali i dalje imamo ambicije da to uradimo u okviru istog tima.
Loša procena teme u okvru vremenskog roka zbog nepoznavanja tehnologija.

## Slide 4: 2 – SSU document I prototip aplikacije
Imali smo 16 SSU-ova, delili smo ih ravnopravno te je svaki član tima dobio po 4. On je vrši pdokumentovanje svojih SSU-a sve do kraja projekta.
Odlučili smo se da realizujemo prototip u vidu veb sajta, zbog toga što su Marija i Marko već odlušali predmet „Veb dizajn“ i dok implementacija nije uzela maha želeli su da objasne kreiranje veb sajtova Jovani i Ivani koje su započele slušanje predmeta „Veb dizajn“ i nisu imale iskustva u samom procesu kreiranja.
Naravno svaki član je realizovovao svoje veb stranice koje su odgovarale njegovim SSU-ovima.
Prototip je prešao u view i samim tim olakšao dalje faze.

## Slide 5: 3 – Formalna inspekcija
Formalnu inspekciju smo radili za tim “Okovani patak” i njihov projekat „Veb sistem za demonstraturu“
Ravnopravno smo podelili njihove SSU-ove a samim tim i stranice veb sajta koji im je služio kao prototip.
U toku ove faze smo se konstantno konsultovali jer smo želili da olakšamo timu „Okovani patak“ da lakše razume i uvidi svoje propuste. Trudili smo se da budemo koenzistentni, tako da izađemo sa jedinstvenim stavovima oko nedoumica kao tim.
Sa njihvim tim liderom Dankom smo stalnu imali komunikaciju i neformalne sastanke.

## Slide 6: 4 – Modelovanje baze podataka
Marija je radila dokument o specifikaciji baze podataka, ERWin model I samo kreiranje kao I inicijalno punjenje baze podataka.
Primenjene su preporuke sa predmeta „Softverski alati baza podataka“ kao što su nepostojanje kompozitnih/stranih primarnih ključeva. Podaci se ne brišu iz baze.
Nisu korišćeni trigeri zbog Microsoft Azzure-a.

## Slide 7: 5 - Implementacija veb aplikacije
Trudili smo se da gde je god moguće bude ravnopravna podela posla.
Izgubljene dve nedelje zbog korišćenja Doctrina. ( loša podrška )
Izgubljena želja za životom zbog Code Ignitera, problem će biti najzabavniji u fazi testiranja.
Kranja odluka: MVC, što manje korišćenje Code Ignitera, što više čistog PHP koda.

## Slide 8: 6 – Modelovanje veb aplikacije
Jovana I Ivana su bile zadužene za modelovanje.

## Slide 9: 7 – Testiranje veb aplikacije
Marko je preuzeo na sebe da istraži sve o PHP Unit testiranju i objasni to ostalim članovima tima. Napravio je prve test primere u PHP Unitu i na bazi toga ostali članovi su radili svoje testiranje.
Svako je testirao po 2 modula nekog drugog člana. (testiranje modela)
Najveći problem instaliranje PHP Unita na Windows-u i korišćenje CodeIgniter-a.
Selenium IDE je poslužio za testiranje GUI-a.

## Slide 10: 8 – Računarstvo u oblacima
Marko je podigao projekat na Azzure.
Uradili smo to na vreme te uvideli problem sa trgerima.

## Slide 11: Zaključak
Dobra komunikacija, poverenje, međusobno uvažavanje u timu su od izuzetnog značaja.
Treba se organizovati i raditi blagovremeno.
Obim projekta smo precenili. Treba koristiti alate za organizaciju na početku.
Do detalja istražiti tehnologije koje planiramo da koristimo pre same primene istih. (pogledati podršku, njihovo međusobno sarađivanje,...)